美食美客项目采购文件

（2026）开发字第008号

项目基本情况
1.项目名称：美食美客项目办公楼装修设计
2.采购方式：三方比价
3.最高限价（元）：490,000
4.计划工期（或者合同履行期限）：合同签订完成后，设计人需45天内完成全部设计工作。
5.付款方式：电汇
6.付款节点：

（1）设计人提交方案设计文件并获得发包人认可后30个工作日内，发包人向设计人支付设计费总额的45%；

（2）设计人提交施工图设计文件并获得发包人认可后30个工作日内，发包人向设计人支付设计费总额的45%。

（3）项目竣工验收合格后30个工作日内，发包人向设计人支付剩余设计费（即设计费总额的10%）。
项目简介及采购需求
本项目为美食美客项目办公楼装修设计服务采购，设计人须按照法律法规、技术规范及相关设计要求，完成本项目的方案设计、施工图设计及现场配合服务。

工程地点：沈阳市浑南区沈本大街3甲号。
（二）建设用地面积：16598.87平方米，总建筑面积41352.24平方米，本次装修设计建筑面积约10000平方米。
（三）编制内容及要求：
1．设计范围：包括但不限于办公楼室内装修方案设计、施工图设计、加装电梯施工图、玻璃雨棚、局部结构加固设计等。   
2．成果要求：设计成果应完整、准确，符合国家及地方现行设计规范及深度要求，避免缺项漏项，有效控制后期设计变更。
3．服务要求：设计人应建立高效沟通机制，主动与发包人沟通设计方案，并按发包人要求定期汇报设计进度。

报价要求：

本项目采用固定单价报价方式，以项目建筑面积（暂定约10000平方米）为计价基数。

供应商资格要求
1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照

2.具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）甲级设计资质

联系方式
1.采购单位：沈阳万润新城建设发展有限公司  

2.报价函送达地址：沈阳市浑南区国际软件园F座C区419室
3.项目联系人：王彬
4.电话：176-3719-1626
投标文件组成
报价函、报价清单、营业执照、资质证书复印件加盖公章（纸版），以上资料密封后邮寄至：沈阳市浑南区国际软件园F座C区419室。

报价函（格式）

	项目名称
	

	采购单位
	

	工作内容

（应符合采购需求）
	

	工期或合同履行期限
	

	质量保证
	符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。

	报价金额
	（小写）：        元，其中：不含税价         元，税款为：         元，税率：     %。

（大写）：                         。

	付款方式
	

	其他说明
	


报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。

例-1表：
报价清单
投标单位：
	项目
	设计面积（㎡）
	单价
	总价（万元）
	备注

	美食美客项目办公楼装修设计
	10000
	XXX元/㎡
	XXX
	

	合计
	XXX
	含税6%


本合同含税总价款为 ￥XXX元（人民币大写：XXX整）（单价为XXX元/平方米），其中不含税价为￥XXX元，税金为￥XXX元，税率为6%，为固定总价合同。
上述费用系乙方完成本合同项下设计服务，甲方所需支付的全部费用，乙方不得另行要求甲方支付其他任何费用。 
其他需说明请填写：                                                            
投标单位：（盖章） 

法定代表人或授权委托人： 
日期：


